**Zeitplan für Projekt: Stadtfüher Dresden**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vorgangsnamen | Dauer | Anfang | Fertig stellen |
| Festlegung von Struktuierung | 1 Tage | 08.11.2012 | 08.11.2012 |
| Auswahl von POIs | 7 Tagen | 08.11.2012 | 14.11.2012 |
| Informationsbeschaffung | 7 Tagen | 08.11.2012 | 14.11.2012 |
| HTML mit CSS aufbauen | 1 Tagen | 15.11.2012 | 15.11.2012 |
| Zusammentragen von Matrialien über POIs | 1 Tage | 15.11.2012 | 15.11.2012 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Aufgaben sowie Verantwortlichkeit**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aufgabe** | Arnoldas | Alex | Florian | Fang | Waldemar |
| Festlegung von Struktuierung | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| Auswahl von POIs |  |  |  |  |  |
| Informationsbeschaffung |  |  |  |  |  |
| Aufbau von HTML mit CSS |  |  |  |  |  |
| Zusammentragen von Matrialien über POIs |  |  |  |  |  |
| Ausarbeiten der Vorpräsentation |  |  |  |  |  |
| Halten der Vorpäsentation | **V** | T | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Gesamtwerk überprüfen |  |  |  |  |  |
| Dokumentation ausarbeiten |  |  |  |  |  |
| Abgabe Dokumentation |  |  |  |  |  |
| Vortrag vorbereiten |  |  |  |  |  |

\*V: Verantwortlicher

T: Teilnehmer