Zeitplan für Projekt: Stadtfüher Dresden
Vorgangsnamen	Dauer	Anfang	Fertig stellen
Festlegung von Struktuierung	1 Tage	08.11.2012	08.11.2012
Auswahl von POIs	7 Tagen	08.11.2012	14.11.2012
Informationsbeschaffung	7 Tagen	08.11.2012	14.11.2012
HTML mit CSS aufbauen	1 Tagen	15.11.2012	15.11.2012
Zusammentragen von Matrialien über POIs	1 Tage	15.11.2012	15.11.2012

Aufgaben sowie Verantwortlichkeit
Aufgabe	Arnoldas	Alex	Florian	Fang	Waldemar
Festlegung von Struktuierung	V	V	V	V	V
Auswahl von POIs
Informationsbeschaffung
Aufbau von HTML mit CSS
Zusammentragen von Matrialien über POIs
Ausarbeiten der Vorpräsentation
Halten der Vorpäsentation	V	T	-	-

Gesamtwerk überprüfen
Dokumentation ausarbeiten
Abgabe Dokumentation
Vortrag vorbereiten

*V: Verantwortlicher
 T: Teilnehmer